|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Faltaron varios requerimientos porque no acotamos bien el alcance del proyecto desde el inicio. Invertimos tiempo en desarrollar módulos que finalmente no eran prioritarios, lo que retrasó actividades esenciales. Se ha dificultado principalmente por la falta de planificación detallada, la mala priorización de tareas y algunos imprevistos del equipo que afectaron el cumplimiento de los plazos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado estas dificultades conversando con mi equipo, coordinándonos mejor y apoyándonos mutuamente para avanzar cuando alguien se estanca. Además, estamos intentando mejorar la organización interna y revisar periódicamente el estado del proyecto para detectar problemas antes de que se acumulen.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que, a pesar de las dificultades, hice un buen trabajo y cumplí con mis responsabilidades. Destaco la disposición para aprender, el compromiso y el trabajo colaborativo. Sin embargo, creo que podría mejorar estudiando más a fondo los frameworks y herramientas antes de comenzar el desarrollo, lo que me habría permitido trabajar con mayor eficiencia y evitar retrabajos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por ahora no tengo una inquietud clara, pero me gustaría saber cuáles son las mejores prácticas para reorganizar el trabajo cuando el proyecto empieza a desviarse del plan original, y cómo asegurar que el alcance quede bien definido al inicio.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero que sea necesario redistribuir las actividades. Más que eso, creo que necesitamos un mayor compromiso y constancia por parte de todos para cumplir los plazos. También es importante que cada miembro del equipo sea más proactivo para pedir ayuda cuando siente que no avanzará a tiempo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? En general, creo que formamos un buen grupo. Hubo comunicación, apoyo y disposición para trabajar, incluso cuando algunos tuvimos dificultades personales. Entre los aspectos positivos destaco la colaboración y el ambiente de trabajo. Como punto a mejorar, creo que nos faltó manejar mejor el tiempo y organizar con más claridad las tareas, lo que habría permitido evitar retrasos y trabajar de manera más ordenada.