## Slide 1: CAPSTONE: Presentación APT
Ingeniería en Informática
Kevin Carvajal - Manuel Figueroa - Jorge Riffo

## Slide 2: Contenido
Descripción del proyecto - Problemática
Descripción del proyecto - Propuesta solución
Objetivos
Alcance del proyecto
Metodología
Tecnología
Cronograma
Comentario final

## Slide 3: Descripción del proyecto - Problemática
Nula o mala utilización de datos académicos de los alumnos para toma de decisiones de negocio
Falta de seguimiento de casos de bajo rendimiento académico y pocas herramientas que ayuden a mejorarlos
No tener en cuenta contexto del alumno para toma de decisiones

## Slide 4: Descripción del proyecto - Propuesta solución
Nombre del proyecto: Data school
Proponemos:
  Una plataforma web que permita administrar y registrar los datos académicos de los alumnos.
  Desarrollar y ofrecer herramientas de Business intelligence para mejorar la toma de decisiones del negocio

## Slide 5: Objetivos
Objetivo general:
Desarrollar e implementar una plataforma web que permita digitalizar la gestión académica y administrativa en establecimientos de enseñanza básica y media, optimizando la toma de decisiones del negocio respaldada por la información.

## Slide 6: Objetivos
Objetivos específicos:
Optimizar la toma de decisiones directivas consolidando en dashboards interactivos el 100% de los datos de asistencia, rendimiento y encuestas socio familiares antes de los 8 meses.
Mejorar la satisfacción de la comunidad educativa con la información disponible, logrando que al menos el 85% de directivos y profesores califiquen como “útiles y accionables” los reportes y dashboards al finalizar el primer año.
Incrementar la eficacia del acompañamiento pedagógico y socioemocional, identificando correlaciones entre factores familiares y rendimiento escolar en al menos el 70% de los estudiantes.

## Slide 7: Alcances y limitaciones
Alcances:
Establecimientos de enseñanza básica y media
Usuarios: docentes, directivos, estudiantes y apoderados
Funcionalidades de gestión y análisis
Desarrollar versión prototipo del producto final.
Limitaciones:
11 semanas de desarrollo
Recursos tecnológicos específicos
Dependencia de servicios externos para despliegue

## Slide 8: Metodología
Metodología : Scrum modificado
Fases principales
  Levantamiento de requisitos y Product Backlog
  Sprint Planning (sprints de 1 a 4 semanas)
  Desarrollo e implementación
  Reuniones de seguimiento (3 por semana)
  Pruebas e implementación en los últimos sprints
Roles
  Product Owner: Kevin Carvajal
  Scrum Master: Jorge Riffo
  Equipo de desarrollo: Todos

## Slide 9: Tecnologías y herramientas
Tecnologías
Frontend: Vue.js, CSS, Tailwind, TypeScript
Backend: Node.js, JavaScript
Base de Datos: PostgreSQL
Herramientas
Herramientas de Desarrollo: VS Code, GitHub, Jira
Inteligencia de Negocios: Looker Studio
Pruebas: JMeter, Jest
Colaboración: Discord
Implementación: GCP y Supabase

## Slide 10: Cronograma
Semana 1 (Sprint 0): Planificación inicial
Semana 2 (Sprint 1): Construcción del sistema base
Semana 3 (Sprint 2) : Sistema de evaluaciones.
Semana 4 y 5 (Sprint 3): Sistema de asistencia y alertas
Semana 6 y 7 (Sprint 4): Encuestas
Semana 8 y 9 (Sprint 5): Inteligencia de negocios
Semana 10 (Sprint de estabilización): Testing y QA
Semana 11 (Sprint 6): Documentación y Deployment

## Slide 11: Comentario Final
El proyecto Data School busca aportar valor al sector educativo mediante una solución tecnológica integral que combina gestión, comunicación y análisis de datos