}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Kevin Carvajal - Manuel Figueroa - Jorge Riffo |
| --- | --- |
| Rut | 20.972.923-7 - 19.907.450-4 - 18.410.872-0 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Andrés - Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Data School |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Inteligencia de negocios - Desarrollo de Software - Arquitectura de Software - Gestión de proyectos informáticos - Análisis de datos |
| Competencias | - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Construcción de modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Mayormente los software de gestión de información académica en colegios, solo dan solución al almacenamiento de datos. El proyecto Data School, además, busca mejorar el rendimiento académico al proporcionar datos accionables para la toma de decisiones en el establecimiento, basados en la data obtenida, permitiendo identificar patrones y áreas de intervención temprana. Esta situación es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática, ya que el sector educativo representa un mercado creciente para soluciones tecnológicas de inteligencia de negocios, con un aumento en la demanda significativo en el área de la educación, enfocándonos sobre todo en el contexto regional. Esto Impacta a docentes, directivos, estudiantes (Nivel Básico y Medio) y apoderados en instituciones públicas y privadas. El aporte de valor sería ayudar a la toma de decisiones del negocio, mediante la entrega de información de valor. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal es desarrollar un sistema informático web que digitalice y optimice la gestión académica y administrativa en colegios, fortaleciendo la comunicación entre docentes, directivos, estudiantes y apoderados, mientras se recopilan y analizan datos para mejorar el rendimiento académico a través de la toma de decisiones informadas. Consistiría en módulos para gestión de usuarios con autenticación segura, administración de datos base (cursos, asignaturas, alumnos, profesores, calendario), registro de asistencia con alertas, observaciones cualitativas, notificaciones a apoderados, encuestas iniciales sobre hábitos familiares y socioeconómicos, y encuestas post-nota (2-3 preguntas como "¿Su pupilo estudió para esta prueba?" o "¿Realizó las actividades de la unidad?") para generar insights que ayuden a identificar áreas de mejora en el aprendizaje. Se abordará la problemática mediante un enfoque ágil, integrando tecnologías web, con análisis de datos para dashboards que apoyen decisiones educativas, asegurando accesibilidad, usabilidad y seguridad. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: - Gestión de proyectos informáticos, ya que implica planificar, desarrollar e implementar una solución tecnológica de impacto educativo. - Construcción de modelos de datos, al diseñar una base escalable para almacenar y analizar información académica. - Desarrollo de soluciones de software, aplicando metodologías y buenas prácticas para asegurar calidad, seguridad y usabilidad. - Pruebas de certificación, necesarias para validar tanto los módulos de gestión académica como los analíticos. |
| Relación con los intereses profesionales | Los integrantes del equipo tienen interés en áreas como inteligencia de negocios, desarrollo de software y ciencia de datos. Este proyecto se alinea con algunos de dichos intereses al requerir tanto la construcción de un sistema robusto como el diseño de dashboards que aporten valor al usuario final. La realización de Data School contribuirá al desarrollo profesional al proporcionar experiencia práctica en proyectos en contexto simulado, aplicando herramientas y metodologías que son altamente demandadas en el campo laboral actual. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar Data School considerando: (1) La duración del semestre (16 semanas) permite fases de planificación, desarrollo, pruebas y despliegue *** (2) Las horas asignadas a la asignatura (aprox. 8 horas semanales por integrante) suman suficiente tiempo grupal; (3) Materiales requeridos: - Computadores personales - Tecnologías para desarrollo: - VsCode (IDE) - Github (Gestión de versiones) - JavaScript - Node.js - Vue.js - Postgres(supabase) - Jira (4) Factores externos facilitadores: - Acceso a librerías open-source - Colaboración remota vía Discord - Mentoría docente (5) Factores externos dificultadores: - Posibles retrasos por incompatibilidades técnicas o carga académica - Recursos y servicios de pago requeridos para el despliegue - Incompatibilidad de horario para agendar reuniones - Mala comprensión del contexto de la problemática - Cambios en definición de los requerimientos del proyecto |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma web que permita digitalizar la gestión académica y administrativa en establecimientos de enseñanza básica y media, optimizando la toma de decisiones del negocio respaldada por la información. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Lograr que los usuarios (profesores, estudiantes y apoderados) tengan acceso al sistema con autenticación y roles diferenciados. - Implementar el módulo de gestión académica que permita registrar cursos, asignaturas, evaluaciones, notas y observaciones cualitativas. - Optimizar la gestión de asistencia escolar, integrando alertas automáticas a los apoderados para mejorar la comunicación y seguimiento. - Recolectar y centralizar información sociofamiliar de los estudiantes, con el fin de apoyar la toma de decisiones pedagógicas y de gestión. - Automatizar la comunicación de evaluaciones y calificaciones, fortaleciendo la transparencia y el vínculo entre la comunidad educativa. - Consolidar información en un módulo de Business Intelligence (BI) que permita generar dashboards interactivos para la gestión directiva y educacional. - Facilitar la generación de reportes analíticos en distintos formatos (PDF y Excel) para apoyar la labor administrativa y académica. - Implementar un sistema de monitoreo de estudiantes en riesgo académico o de asistencia, que permita detección temprana para la toma de acciones preventivas. - Mejorar la experiencia de uso del sistema, asegurando que la interfaz sea intuitiva, accesible y bien valorada por los usuarios. - Asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la plataforma, manteniendo altos niveles de continuidad operativa. - Diseñar una arquitectura escalable y robusta, capaz de soportar el crecimiento en la cantidad de usuarios en el mediano plazo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Scrum es apropiado para este proyecto ya que facilita la entrega progresiva de funcionalidades, fomenta la colaboración constante entre los integrantes del equipo y permite ajustar el alcance del proyecto según las necesidades detectadas en el transcurso del desarrollo. Etapas de la metodología Scrum aplicadas al proyecto: Levantamiento de requisitos y Product Backlog Se recopilarán los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, priorizándolos en un Product Backlog. Se definirán las historias de usuario para cada módulo: gestión de usuarios, gestión académica, asistencia, encuestas, notificaciones e inteligencia de negocio. Planificación de Sprint (Sprint Planning) Al inicio de cada sprint se seleccionarán las historias de usuario a implementar, de acuerdo con la prioridad y el tiempo disponible. Cada sprint tendrá una duración aproximada de 2 semanas, lo que permitirá entregar avances funcionales de manera frecuente. Desarrollo e Implementación (Sprint Execution) Los integrantes del equipo trabajarán en las tareas definidas, aplicando buenas prácticas de desarrollo, pruebas unitarias e integración continua. Reuniones Se realizarán 3 reuniones durante la semana, para dar seguimiento al avance, identificar bloqueos y asignar tareas. Revisión y Retrospectiva de Sprint Al final de cada sprint, se presentará el sprint al docente y se realizará una retrospectiva para identificar mejoras en el proceso de trabajo. Entrega final Al concluir el ciclo de sprints, se entregará el sistema completo con la documentación técnica. Roles y responsabilidades dentro del equipo Product Owner – Kevin Carvajal Responsable de la gestión de requisitos y prioridades del Product Backlog. Define junto al equipo las funcionalidades más relevantes y se asegura de que el sistema cumpla con los objetivos planteados. Scrum Master – Jorge Riffo Facilita la metodología Scrum dentro del equipo, coordina las reuniones y vela porque se cumplan los principios ágiles. Además, se encarga de resolver impedimentos y apoyar la comunicación entre los integrantes. Equipo de Desarrollo – Jorge Riffo, Manuel Figueroa, Kevin Carvajal Kevin Carvajal: Desarrollo del frontend, creación de interfaces responsive, usabilidad y construcción de dashboards analíticos. Manuel Figueroa: Desarrollo del backend, modelado de base de datos, integración de API y lógica de negocio. Jorge Riffo: Desarrollo del backend, modelado de base de datos, integración de API y lógica de negocio. Equipo de Control de Calidad – Todo el equipo Cada integrante participa en la validación del sistema mediante pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad, garantizando que los entregables cumplan con los requerimientos establecidos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Fase 1 - Definición del proyecto APT | Se realizará la presentación del proyecto APT definiendo lo que incluye | Necesaria |
| Avance | Demostración de los sprints concluidos | Se muestra los sprints construidos los cuales se construyeron en la planificación | Según lo planificado |
| Avance | Fase 2 - Desarrollo proyecto APT | Demostrar un avance del proyecto para ver cómo va encaminado | Necesaria |
| Final | Fase 2 - Informe final proyecto APT | Presentación casi final del proyecto APT en el cual se busca los pequeños fallos antes de la presentación final. | Necesaria |
| Final | Fase 3 - Presentación proyecto APT | Presentación final del proyecto APT | Necesaria |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación del proyecto | Planificar tareas, definir los plazos y recursos asignados a cada una de ellas. | Jira | 1 semana | Todo el equipo |  |
| Arquitectura de software | Diseño de modelo de datos, arquitectura y procesos. | Diagramas y definir el modelo de datos, la arquitectura de la solución y los procesos relacionados a las funcionalidades del sistema. | Draw.io | 1 semana | Todo el equipo |  |
| Desarrollo de software | Desarrollo e implementación backend | Desarrollo de APIs, lógica de negocio y seguridad | Node.js Dependencias Copilot | 6 semanas | Todo el equipo | Riesgo: tiempo de integración con frontend |
| Desarrollo de software | Desarrollo e implementación frontend | Creación de interfaces web | Vue.js CSS Tailwind Typescript Copilot | 6 semanas | Todo el equipo |  |
| Inteligencia de negocios | Construcción de dashboards | Desarrollo de paneles con métricas clave | Looker studio | 1 semana | Todo el equipo |  |
| DevOps | Implementación del sistema | Se desplegarán los servicios necesarios. | Supabase, Hosting * por definir * | 1 semana | Todo el equipo |  |
| Calidad de Software | Validación del sistema | Pruebas funcionales, seguridad, usabilidad | Jmeter Jest | 1 semana | Todo el equipo |  |
| Gestión de proyectos | Documentación final | Elaboración de informes, manuales y entrega | Word, PDF, GitHub | 1 semana | Todo el equipo | Entregable requerido para la asignatura |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta Gantt

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.