# Políticas de Trabajo

Capstone - DataSchool

Límites de Trabajo en Curso

Se define cuántas tareas se pueden realizar al mismo tiempo en cada columna del tablero.

Para evitar la sobrecarga del equipo y mejorar el flujo, se establecen los siguientes límites:

- To Do: sin límite.

- En Progreso: máximo 3 tareas por persona.

- En Revisión: sin límite.

- Hecho: sin límite.

Definición de Hecho

Se describe cuándo una tarea se considera realmente terminada.

Una tarea se considera Hecha cuando cumple todos los siguientes criterios:

- El código ha sido revisado y aprobado por otro desarrollador.

- Las pruebas unitarias fueron ejecutadas sin errores.

- El cambio ha sido desplegado en el entorno de prueba.

- Se comunicó al equipo que la tarea está lista.

Reglas de Movimiento entre Columnas

Se explica qué condiciones se deben cumplir para pasar una tarjeta de una columna a otra

- De To Do a En Progreso: El miembro asignado confirma que hay capacidad WIP disponible.

- De En Progreso a Revisión: La tarea está completa y lista para revisión.

- De Revisión a Hecho: La tarea fue validada y cumple la Definición de Hecho.